РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКОГО РАЙОНА

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2019 года                                    п. Веселый                                                  № 12-од

О проведении двухмесячника

по санитарной очистке территории

Веселовского муниципального образования

В целях предупреждения инфекционных заболеваний и создания благоприятной окружающей среды для проживания населения Веселовского муниципального образования, в соответствии со ст.6 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 года № 305-ФЗ), руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ , ст.ст.6,8,32 Устава Веселовского муниципального образования ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- С 01 апреля по 01 июня 2019 года провести двухмесячник по санитарной очистке территорий поселения.

- Провести 26 апреля 2019 года субботник по санитарной очистке поселков и деревень муниципального образования.

- Организовать работу по ликвидации стихийных свалок мусора в черте поселков, по берегам рек.

- Организовать вывозку накопившегося мусора с территорий частного сектора;

- Руководителям предприятий, организаций независимо от организационно-правовой формы собственности, в апреле-мае 2019 года мобилизовать трудовые коллективы на уборку своих территорий, наведение порядка в производственных зданиях, ремонту фасадов, а также произвести уборку прилегающих к ним территорий.

- Создать рабочую группу по проведению двухмесячника по санитарной очистке в следующем составе:

- Руководитель аппарата администрации                Поносов И.А.

- специалист администрации                                    Симакова Н.В.

- старший пожарный                                                  Сморкалов О.А.

- участковый уполномоченный полиции

УУП ОМВД по Чунскому району                          Федин Д.С.

- Еженедельно каждую пятницу, осуществлять подведение итогов с предоставлением информации о ходе проведения двухмесячника по санитарной очистке территории в администрацию района.

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Информационный вестник», на сайте администрации Веселовского МО.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации Веселовского

муниципального образования                                                                                 В.П. Шишкус

Приложение № 1

к Постановлению № 12-од

от 01.04.2019 года

ПЛАН

мероприятий по санитарной очистке населенных пунктов

Веселовского муниципального образования в весенний период 2019 г

| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объявить двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов | Март | Глава администрации |
| 2. | Руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории Веселовского МО, привлечь свои коллективы для уборки прилегающей территории | Апрель-май | Руководители предприятий учреждений |
| 3. | Организация вывозки мусора согласно графика | Апрель-май | Специалист администрации |
| 4. | Провести субботник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов | 24.04.2019 г | Глава администрации |
| 5. | Проводить рейдовые проверки с привлечением старшего пожарного и участкового уполномоченного | Апрель-июнь | Специалист, Старший пожарный |
| 6. | Провести конкурс с подведением итогов на празднике «День поселка»: «Лучшая усадьба», «Лучшая улица», «Лучшее учреждение» | Август | Конкурсная комиссия |
| 7. | Провести утилизацию отходов на свалке | Июнь | Специалист администрации |
| 8. | Организовать уборку несанкционированных свалок. | Май-июнь | Специалист администрации |
| 9. | Провести собрания жителей поселения по выпасу КРС | Май | Специалист администрации |

Примечание: Территория свалки не узаконена.

Приложение № 2

к Постановлению № 12-од

от 01.04.2018 года

ПЛАН

| №п/п | Мероприятия | Сроки ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разбивка и посадка цветочных клумб на территории Веселовской администрации | Май-июнь Специалист Симакова Н.В. |
| 2. | Разбивка и посадка цветочных клумб в сквере ветеранов п. Веселый. | Май-июнь Лещенко Г.А, Лесных Н.П |
| 3. | Озеленение территорий предприятий, организаций и учреждений. | Руководители Май-июнь |
| 4. | Озеленение территории в сквере в п. Веселый | Июнь-июль Специалист Симакова Н.В. |
| 5. | Разбивка и посадка цветочных клумб на территории Веселовского ФАП а | Май-июнь Владимирова Л.А. |
| 6. | Озеленение территорий детских садов № 5 п. Веселый, № 45 д. Паренда -Разбивка и посадка цветочных клумб | Май-июнь Тихонова Л.М Кузнецова Н.В |
| 7. | Продолжить работу по озеленению территории МОБУ СОШ № 7 п.Веселый -посадка деревьев и кустарников -аллею выпускников -территория интерната -разбивка и посадка цветочных клумб | Май-июнь Лесных Н.П |
| 8. | Озеленение территории МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш -разбивка и посадка цветочных клумб | Май-июнь Немирич Т.Н |
| 9. | Работать по озеленению территории СДЦ п.Веселый, ДНК д.Кулиш -посадка кустарников, деревьев -разбивка и посадка цветочных клумб | Май-июнь Шарабурак Н.Ю Стрелкова Н.Г |
| 10. | Разбивка и озеленение территории сквера д.Кулиш | Май-июнь Стрелкова Н.Г |

мероприятий по озеленению территорий

Веселовского муниципального образования на 2019 г.

Приложение № 3

к Постановлению № 12-од

от 01.04.2019 года

# График

проведения санитарной очистки по

Веселовскому муниципальному образованию

в апреле-мае 2019г.

| №п/п | Наименование улиц | Число, месяц | Выделяемая техника, привлекаемые работники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МИРА | 15-17.04.2019 г 15-00 до 18-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы |
| 2 | ЛЕНИНА, пер. ЛЕНИНА | 18-19.04.2019г. 12-00 до 16-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы |
| 3 | ЧЕХОВА, пер.ЧЕХОВА | 22-24.04.2019г. 12-00 до 16-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы |
| 4 | НАБЕРЕЖНАЯ | 25-26.04.2019 г. 12-00 до 16-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы |
| 5 | МАТРОСОВА | 29-30.04.2019 г. 16-00 до 19-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы |
| 6 | УЧИТЕЛЬСКАЯ | 06-08.05.2019 г. 12-00 до 14-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы |
| 7 | БОЛЬНИЧНАЯ | 13.05.2019 г. 14-00 до 16-00 | ИП Комаров, МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы |
| 8 | СОЛНЕЧНАЯ | 14.05.2019г. 14-00 до 19-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы |
| 9 | 40 лет ПОБЕДЫ | 15-16.05.2019г. 16-00 до 20-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы |
| 10 | НАГОРНАЯ ,пер.НАГОРНАЯ | 20-21.05.2019г. 16-00 до 19-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы |
| 11 | ЧУНСКАЯ, ЛЕСНАЯ | 20-21.05.2019 г. 14-00 до 18-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы |
| 12 | ЛУГОВАЯ, ПЕСЧАННАЯ | 20-21.05.2019 г. 12-00 до 16-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы. |
| 13 | КАМЕНАЯ, КЛЮЧЕВАЯ | 20-21.05.2019г. 14-00 до 18-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы. |
| 14 | НОВАЯ, МАЙСКАЯ | 22.05.2019 г. 16-00 до 19-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы. |
| 15 | МОЛОДЕЖНАЯ | 23.05.2019г. 14-00 до 19-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы. |
| 16 | д. ПАРЕНДА, д.ОКРАИНА | 16-17.05.2019 г. 14-00 до 20-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улиц |
| 17 | д. ТАРЕЯ, д.КУЛИШ | 16-17.05.2019г. 14-00 до 20-00 | МТЗ-82.1 ВМО, жители улицы |