РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКОГО РАЙОНА

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2016 года                                п.Веселый                                                  № 17-од

О проведении двухмесячника по санитарной

очистке территории Веселовского

муниципального образования

В целях предупреждения инфекционных заболеваний и создания благоприятной окружающей среды для проживания населения Веселовского муниципального образования, в соответствии со ст.6 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (в ред. от 29.12.2014 года), руководствуясь  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ , ст.ст.6,8,32 Устава Веселовского муниципального образования ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.С 01 апреля по 01 июня 2016 года провести двухмесячник по санитарной очистке территорий поселения.

2.Провести 23 апреля 2016 года субботник по санитарной очистке  поселков и деревень муниципального образования.

3.Организовать работу по ликвидации стихийных свалок мусора в черте поселков, по берегам рек.

4.Руководителям предприятий, организаций независимо от организационно-правовой формы собственности, в апреле-мае 2016 года мобилизовать трудовые коллективы на уборку своих территорий, наведение порядка в производственных зданиях, ремонту  фасадов, а так же произвести уборку прилегающих к ним территорий.

5.Создать рабочую группу по проведению двухмесячника по санитарной очистке в следующем составе :

- Руководитель аппарата                 Кириенко Л.А.

- специалист                                     Баротова Л.Р.

- ст.пожарный                                  Сморкалов О.А.

- участковый уполномоченный

полиции ОВД                                 Антипин М.М.

6.Еженедельно каждую пятницу, осуществлять подведение итогов с предоставлением информации о ходе проведения двухмесячника по санитарной очистке территории в администрацию района.

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Информационный вестник», на сайте администрации Веселовского МО.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой

А.И.Бухарина

Приложение № 1

к Постановлению № 17-од

от 15.03.2016 года

ПЛАН

мероприятий по санитарной очистке населенных пунктов

Веселовского муниципального образования в весенний период 2016г

| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объявить двухмесячник по сан. очистке и благоустройству населенных пунктов | Март | Глава администрации |
| 2. | Руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории Веселовского МО, привлечь свои коллективы для уборки прилегающей территории | Апрель-май | Руководители предприятий учреждений |
| 3. | Организация вывозки мусора согласно графика | Апрель-май | Специалист |
| 4. | Провести субботник по сан. очистке и благоустройству населенных пунктов | 23.04.2016 г | Глава администрации |
| 5. | Проводить рейдовые проверки с привлечением ст. пожарного и участкового инспектора | Апрель-июнь | Специалист, ст.пожарный |
| 6. | Провести конкурс с подведением итогов на празднике «День поселка»: «Лучшая усадьба», «Лучшая улица», «Лучшее учреждение» | Август | Конкурсная комиссия |
| 7. | Провести утилизацию отходов на свалке | Июнь | Специалист |
| 8. | Организовать уборку несанкционированных свалок. | Май-июнь | Специалист |
| 9. | Провести собрания жителей поселения по выпасу коров | Май | специалист |

Примечание: Территория свалки не узаконена.

Приложение № 2

к Постановлению № 17-од

от 15.03.2016 года

ПЛАН

| №п/п | Мероприятия | Сроки ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разбивка и посадка цветочных клумб на территории Веселовской администрации | Май-июнь Специалист Бобина Г.Б. |
| 2. | Разбивка и посадка цветочных клумб в сквере ветеранов п. Веселый. | Май-июнь Лещенко Г.А, Лесных Н.П |
| 3. | Озеленение территорий предприятий, организаций и учреждений. | Руководители Май-июнь |
| 4. | Разбивка и озеленение территории под сквер в п. Веселый | Июнь-июль Специалист Бобина Г.Б. |
| 5. | Разбивка и посадка цветочных клумб на территории Веселовского ФАП а | Май-июнь Владимирова Л.А. |
| 6. | Озеленение территорий детских садов № 5 п. Веселый, № 45 д. Паренда -Разбивка и посадка цветочных клумб | Май-июнь Тихонова Л.М Кузнецова Н.В |
| 7. | Продолжить работу по озеленению территории МОБУ СОШ № 7 п.Веселый -посадка деревьев и кустарников -аллею выпускников -территория интерната -разбивка и посадка цветочных клумб | Май-июнь Лесных Н.П |
| 8. | Озеленение территории МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш -разбивка и посадка цветочных клумб | Май-июнь Немирич Т.Н |
| 9. | Работать по озеленению территории СДЦ п.Веселый, д.Кулиш -посадка кустарников, деревьев -разбивка и посадка цветочных клумб | Май-июнь Шарабурак Н.Ю Стрелкова Н.Г |
| 10. | Разбивка и озеленение территории сквера д.Кулиш | Май-июнь Стрелкова Н.Г |

мероприятий по озеленению территорий

Веселовского муниципального образования на 2016 г.

Приложение № 3

к Постановлению № 17-од

от 15.03.2016 года

# График

проведения санитарной очистки по

Веселовскому муниципальному образованию

в апреле-мае 2016 г.

| №п/п | Наименование улиц | Число, месяц | Выделяемая техника, привлекаемые работники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МИРА | 20.04.2016 г 15-00 до 18-00 | Беларус ВМО, жители улицы |
| 2 | ЛЕНИНА, пер.ЛЕНИНА | 24.04.2016г. 12-00 до 16-00 | Беларус ВМО, жители улицы |
| 3 | ЧЕХОВА, пер.ЧЕХОВА | 28.04.2016г. 12-00 до 16-00 | Беларус ВМО, жители улицы |
| 4 | НАБЕРЕЖНАЯ | 6-7.05.2016 г. 12-00 до 16-00 | Беларус ВМО, жители улицы |
| 5 | МАТРОСОВА | 6-7.05.2016 г. 16-00 до 19-00 | Беларус ВМО, жители улицы |
| 6 | УЧИТЕЛЬСКАЯ | 8.05.2016 г. 12-00 до 14-00 | Беларус ВМО, жители улицы |
| 7 | БОЛЬНИЧНАЯ | 8.05.2016 г. 14-00 до 16-00 | ИП Комаров, Беларус ВМО, жители улицы |
| 8 | СОЛНЕЧНАЯ | 12-13.05.2016 г. 14-00 до 19-00 | Беларус ВМО, жители улицы |
| 9 | 40 лет ПОБЕДЫ | 14-15.05.2016 г. 18-00 до 21-00 | Беларус ВМО, жители улицы |
| 10 | НАГОРНАЯ ,пер.НАГОРНАЯ | 16.05.2016г. 18-00 до 21-00 | Беларус ВМО, жители улицы |
| 11 | ЧУНСКАЯ, ЛЕСНАЯ | 17.05.2016 г. 18-00 до 21-00 | Беларус ВМО, жители улицы |
| 12 | ЛУГОВАЯ, ПЕСЧАННАЯ | 18.05.2016 г. 12-00 до 16-00 | Беларус ВМО, жители улицы. |
| 13 | КАМЕНАЯ, КЛЮЧЕВАЯ | 20.05.2016г. 14-00 до 19-00 | Беларус ВМО, жители улицы. |
| 14 | НОВАЯ, МАЙСКАЯ | 21.05.2016 г. 18-00 до 21-00 | Беларус ВМО, жители улицы. |
| 15 | МОЛОДЕЖНАЯ | 23.05.2016г. 14-00 до 19-00 | Беларус ВМО, жители улицы. |
| 16 | д. ПАРЕНДА, д.ОКРАИНА | 12-13.05.2016 г. 17-00 до 20-00 | МТЗ-80,жители улиц |
| 17 | д. ТАРЕЯ, д.КУЛИШ | 24-25.05.2016 г. 16-00 до 20-00 | Беларус ВМО, жители улицы |